| **DATOS GENERALES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Equipo:** | **SemaforosMina** | | |
| **Responsable:** | Ricardo Aldair Puente Reyes | | |
| **Lugar:** | Laboratorio de Microcontroladores - ITSZO | | |
| **Fecha de Junta:** | 2 de junio de 2023 | | |
| **Hora de Inicio:** | 2:00 P.M. | **Hora de Fin:** | 4:00 P.M. |
| **Propósito:** | Reunión de entrega del proyecto | | |

| **ROLES DE LA JUNTA Y ASISTENTES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Iniciales** | **Rol** | **Firma** |
| Ricardo Aldair Puente Reyes | RAPR | Líder |  |
| Héctor Daniel Castro Salazar | HDCS | Desarrollo |  |
| Osiel Mauricio Pérez Juárez | OMPJ | Calidad y procesos |  |
| Paola Correa Gómez | PCG | Planeación |  |
| Rocío Berenice Marco Jiménez | RBMJ | Soporte |  |
| Cinthia Canales Medina | CCM | Auxiliar soporte |  |
| Rocío Soriano Quintero | RSQ | Auxiliar soporte | Texto, Carta  Descripción generada automáticamente |
| José Artemio Barraza Alvarado | JABA | Coach | Diagrama  Descripción generada automáticamente con confianza media |
| Juan Andres Masias Gomez | JAMG | Cliente |  |
| Luis Angel Murillo del Rio | LAMR | Patrocinador |  |

| **PRE-REQUISITOS** | |
| --- | --- |
| **Descripción** | **Quién** |
| Minuta para tomar apuntes sobre lo hablado en la reunión | Líder |
| Calendario del proyecto (equipo) | Planeación |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

| **AGENDA** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hora de** | | | **Tiempo (min)** | | **No** | **Temas** | **Encargado** |
| **Dia** | **Inicio** | **Fin** | **Plan** | **Real** |
|  | 2:00 | 2:05 | 05 | 5 | 1 | Lectura de la agenda | Moderador |
| 2:05 | 2:10 | 05 | 06 | 2 | Acciones Pendientes | Moderador |
| 2:10 | 2:20 | 10 | 07 | 3 | Indicadores y proyecciones | Moderador |
| 2:20 | 2:30 | 05 | 04 | 4 | Causas de desviación y acciones correctivas | Moderador |
| 2:30 | 2:35 | 05 | 04 | 5 | Logros del periodo | Moderador |
| 2:35 | 2:40 | 05 | 03 | 6 | Estado actual de incidentes | Moderador |
| 2:40 | 2:45 | 05 | 04 | 7 | Estado actual de riesgos | Moderador |
| 2:45 | 3:00 | 15 | 16 | 8 | Revisión y entrega de manual de usuario | Moderador |
| 3:00 | 3:15 | 15 | 14 | 9 | Revisión y entrega de manual de operación | Moderador |
| 3:15 | 3:30 | 15 | 15 | 10 | Revisión y entrega de manual de mantenimiento | Moderador |
| 3:30 | 3:45 | 20 | 28 | 11 | Capacitación y entrega de producto final | Moderador |
| 3:45 | 3:55 | 10 | 12 | 12 | Firma de Acta de Cierre | Moderador |
| 3:55 | 4:00 | 05 | 07 | 13 | Asuntos generales | Moderador |

| **Totales** | **Plan** | **Real** | **Activs.** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 120 | 66 | 13 |

| **ACUERDOS** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Qué** | **Quién** | **Cuando** |
| 1 | Se dieron a conocer los logros del periodo los cuales son, el avance de funcionalidad, corrección de errores y la entrega final. | Todos | 02/06/2023 |
| 2 | Se da a conocer al cliente que a la fecha no se presenta ningún incidente. | Todos | 02/06/2023 |
| 3 | Se dio a conocer que los riesgos, si los hubo, fueron mitigados y están cerrados. | Todos | 02/06/2023 |
| 4 | Se dio a conocer el manual de usuario. No hubo dudas por parte del cliente. | Todos | 02/06/2023 |
| 5 | Se dio a conocer el manual de operaciones. No hubo dudas por parte del cliente. | Todos | 02/06/2023 |
| 6 | Se dio a conocer el manual de mantenimiento. No hubo dudas por parte del cliente. | Todos | 02/06/2023 |
| 7 | Se dio la capacitación a los clientes, los cuales manifiestan que están satisfechos. | Todos | 02/06/2023 |
| 8 | Se realizó la firma del acta por el cliente. | Todos | 02/06/2023 |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |

| **ISSUES** | |
| --- | --- |
| **No** | **Qué** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

| **ACCIONES PENDIENTES** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Qué** | **Quién** | **Cuándo** | **Estado** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |