**Acta Constitutiva del Proyecto**

MURMA INC.

***Fecha:* 13/02/2023**

| **Archivo** | **Descripción** | **Versión** | **Responsable(s)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 02\_ActaConstitutiva | Acta constitutiva del proyecto | v\_0.1 | Ricardo Aldair Puente Reyes(líder)  Osiel Mauricio Perez (administrador de calidad)  Hector Daniel Castro Salazar (Administrador de desarrollo)  Paola Correa Gomez (Administrador de planeación) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de contenido**

Información del Proyecto 3

Datos 3

Patrocinador / Patrocinadores 3

Propósito y Justificación del Proyecto 3

Descripción del Proyecto y Entregables 3

Requerimientos de alto nivel 4

Requerimientos del producto 4

Requerimientos del proyecto 4

Objetivos 4

Premisas y Restricciones 5

Riesgos iniciales de alto nivel 5

Cronograma de hitos principales 5

Presupuesto estimado 5

Lista de Interesados (stakeholders) 6

Requisitos de aprobación del proyecto 6

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad 6

Gerente de Proyecto 6

Niveles de autoridad 6

Personal y recursos preasignados 7

Aprobaciones 7

**Información del Proyecto**

**Datos**

| Empresa / Organización | MURMA INC. |
| --- | --- |
| Proyecto | Semáforo para rampas en la mina |
| Fecha de preparación | 13-02-2023 |
| Cliente | Juan Andrés Macias Gómez. |
| Patrocinador principal | Luis Ángel Murillo del Rio. |
| Gerente de Proyecto | Ricardo Aldair Puente Reyes. |

**Patrocinador / Patrocinadores**

| **Nombre** | **Cargo** | **Departamento / División** | **Rama ejecutiva (Vicepresidencia)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Luis Ángel Murillo del Rio | Gerente general |  |  |
|  |  |  |  |

**Propósito y Justificación del Proyecto**

| El proyecto implica diseñar y construir un semáforo de dos colores (rojo para cerrar intersecciones y verde para abrir las intersecciones) que servirá para la seguridad en el interior de la mina. Este dispositivo de señalización ayudará a prevenir situaciones peligrosas en las intersecciones, asegurando la protección de los trabajadores. Además, el semáforo será de utilidad para alertar de las zonas de peligro y señalar las áreas seguras en las que se puede trabajar sin riesgo alguno. En resumen, este proyecto es de gran ayuda para aumentar la seguridad en el trabajo y evitar accidentes que podrían ser catastróficos |
| --- |

**Descripción del Proyecto y Entregables**

| Este proyecto consiste en un semáforo para intersecciones y rampas del interior de la mina, ayudando a la seguridad de los trabajadores informando con el color que se encuentre en funcionamiento si el área es segura o si el área se encuentra en peligro.  Entregables  Semáforo funcional con dos led, manual de mantenimiento y manual de utilización |
| --- |

**Requerimientos de alto nivel**

**Requerimientos del producto**

| * El semáforo deberá prender de color verde cuando se dé la indicación * El semáforo deberá de prender de color rojo cuando se dé la indicación * El semáforo deberá de ser movible * El semáforo deberá de ser conectado por medio de cableado * El semáforo deberá de contar con una base para la instalación |
| --- |

**Requerimientos del proyecto**

| * El semáforo deberá de ser colocado por medio de red cableada * El semáforo deberá contar con dos leds * El proyecto deberá ser entregado en un lapso de 14 semanas * Deberán realizarse juntas con el cliente cada dos semanas |
| --- |

**Objetivos**

| **Objetivo** | **Indicador de éxito** |
| --- | --- |
| **Alcance** | |
| El proyecto se entregará como prototipo funcional |  |
|  |  |
|  |  |
| **Cronograma (Tiempo)** | |
| El proyecto consta de 14 semanas de trabajo |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Costo** | |
| $70,070.MXN |  |
|  |  |
|  |  |
| **Calidad** | |
| El proyecto será de gran calidad en el apartado de hardware |  |
|  |  |
|  |  |
| **Otros** | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Premisas y Restricciones**

| Premisas:   1. Disponibilidad de recursos adecuados como personal, tiempo, presupuesto y herramientas. 2. Comprensión clara de los objetivos del proyecto, requisitos del usuario y alcance del proyecto. 3. Acceso a tecnologías y herramientas apropiadas para la implementación del software. 4. Comunicación y colaboración efectiva entre el equipo de proyecto y los stakeholders.   Restricciones:   1. Plazos y fechas límite definidas para el proyecto. 2. Presupuesto limitado. 3. Requisitos no funcionales específicos. 4. Normas y regulaciones legales y de seguridad. |
| --- |

**Riesgos iniciales de alto nivel**

| 1. Requerimientos incompletos o antiguos. 2. Cambios en los requerimientos o alcance del proyecto. 3. Problemas con la tecnología y las herramientas utilizadas para el desarrollo del software. 4. Problemas con la disponibilidad del equipo de proyecto. 5. Problemas con la capacidad del equipo de proyecto. 6. Problemas con el presupuesto del proyecto. 7. Problemas con el cronograma del proyecto. 8. Pérdida de backups. 9. Fallo y/o problemas de la herramienta de jira debido al poco o nulo conocimiento. |
| --- |

**Cronograma de hitos principales**

| **Hito** | **Fecha tope** |
| --- | --- |
| Seguimiento de objetivos | 17/02/2023 |
| Acta constitutiva | 17/02/2023 |
| EDT | 17/02/2023 |
| Reunión de lanzamiento | 17/02/2023 |
|  |  |

**Presupuesto estimado**

| (Talent.com, 2023)El salario programador promedio en México es de $ 144, 000.MXN al año o $ 73.85.MXN por hora. Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de $ 84, 000.MXN al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta $ 265, 001.MXN al año.  En promedio un programador recibe $12, 000.MXN por mes basado en 10,000 salarios, de esos $12, 000.MXN entre los 30 días del mes le toca al programador de a $400.MXN por día, y supongamos que el programador trabaja 8hrs de jornada diaria, de estos $400.MXN entre 8hrs toca a $50.MXN por hora, se va a establecer un costo de $65.MXN /hora para dejar un colchón de imprevistos.  Son exactamente 7 personas en total del equipo de hardware y software en donde son 14 semanas destinadas para el proyecto, de esas 14 semanas son 98 días, pero en este caso no se van a contar los fines de semana, y si es de lunes a viernes son exactamente 70 días, suponiendo que se va a trabajar en el proyecto aproximadamente 2.20hrs por día, por persona serian $260.MXN, a lo cual, por equipo serian $2,080.MXN al día por equipo, y si son 70, entonces sería un total de $70,070.MXN aproximadamente. |
| --- |

**Lista de Interesados (stakeholders)**

| **Nombre** | **Cargo** | **Departamento / División** | **Rama ejecutiva (Vicepresidencia)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ricardo Aldair Puente Reyes | Líder de proyecto | Desarrollo de hardware | Gerente |
| Héctor Daniel Castro Salazar | Administrador de desarrollo | Desarrollo de hardware | Administrador |
| Osiel Mauricio Pérez | Administrador de calidad y procesos | Desarrollo de hardware | Administrador |
| Paola Correa Gómez | Administrador de planeación | Desarrollo de hardware | Administrador |
| Rocio Berenice Marco Jiménez | Administrador de soporte | Desarrollo de hardware | Administrador |
| Rocio Soriano Quintero | Auxiliar de soporte | Desarrollo de hardware | Administrador |
| Cinthia Canales Medina | Auxiliar de soporte | Desarrollo de hardware | Administrador |
| José Artemio Barraza Alvarado | Coach | Desarrollo de hardware | Gerente de desarrollo |
| Luis Ángel Murillo Del Rio | Patrocinador | Gerente general | Gerente |
| Juan Andrés Macias Gómez | cliente |  |  |
|  |  |  |  |

**Requisitos de aprobación del proyecto**

| 1. detallado, especificaciones técnicas y documentación del usuario. 2. Demostración satisfactoria del software funcionando con todas sus funciones clave. 3. Pruebas exhaustivas y aprobación por parte del equipo de pruebas y calidad. 4. Evaluación de la escalabilidad, seguridad y rendimiento del hardware. 5. Evaluación de la satisfacción del cliente y del equipo de desarrollo con el resultado final del proyecto. 6. Verificación del cumplimiento con los estándares y regulaciones aplicables al proyecto. 7. Aprobación por parte del equipo de liderazgo y/o del cliente final. |
| --- |

**Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad**

**Gerente de Proyecto**

| **Nombre** | **Cargo** | **Departamento / División** | **Rama ejecutiva (Vicepresidencia)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ricardo Aldair Puente Reyes | Líder/Gerente del proyecto | Desarrollo de hardware | Gerente de proyecto |

**Niveles de autoridad**

| **Área de autoridad** | **Descripción del nivel de autoridad** |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Líder del proyecto |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Líder del proyecto, Personal de soporte y de desarrollo |
| Decisiones técnicas | Todos |
| Resolución de conflictos | Todos |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Gerente del proyecto |

**Personal y recursos preasignados**

| **Recurso** | **Departamento / División** | **Rama ejecutiva (Vicepresidencia)** |
| --- | --- | --- |
| Jira | Planeación | Gerente |
| Componentes (Raspberry Pi 4, leds, cableado) | Desarrollo | Subgerente |
| Office | Calidad | Supervisor |
| Equipo de computo | Soporte | Coordinador |
| Equipo de computo | Apoyo | Asistente |

**Verificaciones y Validaciones**

| **Nombre** | **Verificación /**  **Validación** | **Fecha** | **Firma** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ricardo Aldair Puente Reyes  **Héctor Daniel Castro Salazar** |  |  |  |
| **Osiel Mauricio Pérez** |  |  |  |
| **Paola Correa Gómez** |  |  |  |
| **Rocio Berenice Marco Jiménez** |  |  |  |
| **Rocio Soriano Quintero** |  |  |  |
| **Cinthia Canales Medina** |  |  |  |
| **José Artemio Barraza Alvarado** |  |  |  |
| Juan Andrés Macias |  |  |  |