| DATOS GENERALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo: | SemáforosMina |  |  |
| Responsable: | Ricardo Aldair Puente Reyes |  |  |
| Lugar: | Reunión Virtual, Sombrerete, Zac. |  |  |
| Fecha de Junta: | 30 de Marzo 2023 |  |  |
| Hora de Inicio: | 19:00 HRS | Hora de Fin: | 20:00 HRS |
| Propósito: | Reunión de avance de proyecto |  |  |

| ROLES DE LA JUNTA Y ASISTENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Iniciales | Rol | Firma |
| Ricardo Aldair Puente Reyes | RAPR | Líder |  |
| Hector Daniel Castro Salazar | HDCS | Desarrollo |  |
| Rocío Berenice Marco Jiménez | RBMJ | Soporte |  |
| Paola Correa Gómez | PCG | Planeación |  |
| Osiel Mauricio Pérez Juárez | OMPJ | Calidad |  |
| Rocío Soriano Quintero | RSQ | Técnico de soporte |  |
| Cinthia Canales Medina | CCM | Técnico de soporte |  |
| José Artemio Barraza Alvarado | EOO | Coach |  |
| Juan Andrés Macías Gómez | JAMG | Cliente |  |

| PRE-REQUISITOS |  |
| --- | --- |
| Descripción | Quién |
| Minuta para tomar apuntes sobre lo hablado en la reunión | Líder |
| Calendario del proyecto (equipo) | Planeación |
| Avance de la aplicación | Desarrollo |

| AGENDA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora de |  |  | Tiempo (min) |  | No. | Temas | Encargado |
| Día | Inicio | Fin | Plan | Real |  |  |  |
| 1 | 19:00 | 19:03 | 03 | 03 | 1 | Lectura de la agenda | Moderador |
|  | 19:03 | 19:05 | 02 | 02 | 2 | Acciones Pendientes | Moderador |
|  | 19:05 | 19:10 | 05 | 02 | 3 | Indicadores y proyecciones | Moderador |
|  | 19:10 | 19:15 | 05 | 05 | 4 | Causas de desviación y acciones correctivas | Moderador |
|  | 19:15 | 19:20 | 05 | 02 | 5 | Logros del periodo | Moderador |
|  | 19:20 | 19:25 | 05 | 02 | 6 | Estado actual de incidentes | Moderador |
|  | 19:25 | 19:30 | 05 | 02 | 7 | Estado actual de riesgos | Moderador |
|  | 19:30 | 19:35 | 05 | 02 | 8 | Estado actual de solicitudes de cambio | Moderador |
|  | 19:35 | 19:45 | 10 | 02 | 9 | Logros planificados para el próximo periodo | Moderador |
|  | 19:45 | 20:15 | 30 | 30 | 10 | Mostrar aplicación | Moderador |
|  | 20:15 | 20:30 | 05 | 8 | 11 | Asuntos generales | Moderador |

| Totales | Plan | Real | Activs. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 60 | 10 |

| ACUERDOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Qué | Quién | Cuándo |
| 1 | Se dió a conocer al cliente los avances del sistema que se llevan hasta el momento, el cliente sugirió cambios superficiales que no afectan el desarrollo del proyecto. | Todos | 30/03/2023 |
| 2 | Se hicieron aclaraciones acerca del funcionamiento de los semáforos. | Todos | 30/03/2023 |
| 3 | Se mostraron al cliente los indicadores y las proyecciones, y todo está en orden. Se dieron a conocer las métricas de valor ganado, costo invertido y se le mostró la proyección que se tiene hasta el momento. | Líder | 30/03/2023 |
| 4 | Se le dieron a conocer los logros de periodo, de lo cual ya se había realizado la validación de la Especificación de requerimientos de software y la verificación de la arquitectura de software. El cliente está de acuerdo con las funcionalidades del sistema que se le mostraron. | Líder | 30/03/2023 |
| 5 | El cliente está enterado y de acuerdo con que no se han presentado incidentes, riesgos, ni solicitudes de cambio. | Líder | 30/03/2023 |
| 6 | Al cliente se le da a conocer lo que se mostrará para el siguiente periodo. | Líder | 30/03/2023 |
| 7 | Se mostró al cliente la conexión de la base de datos al front end para mostrar su funcionamiento. | Líder | 30/03/2023 |

| ISSUES |  |
| --- | --- |
| No. | Qué |
| 1 | Las vistas no pudieron mostrarse debido a una falla técnica, por lo que se optó por mostrarle un prototipo hecho en el software “Adobe XD”. |
| 2 |  |

| ACCIONES PENDIENTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Qué | Quién | Cuándo | Estado |
| 1 | Conectar la base de datos al front end para mostrar un funcionamiento de la aplicación. | Todos | 13/03/2023 | En proceso |
| 2 | Hacer más presentables y atractivas las vistas de la aplicación web | Todos | 13/03/2023 | En proceso |
| 3 | Verificar el documento PlanPruebas | MARM | 13/03/2023 | En proceso |